Расчёт стоимости владения

Флагман №1 «Выявление подозрительных операций»

Горизонт 1–2 года. Эффект считается против текущего процесса, не против нуля. Все цифры воспроизводимы. Решение оценивается по логике и прозрачности допущений, а не по совпадению чисел.

# 1. Базовая точка: текущий процесс (из кейса)

| Показатель | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Помечается правилами | 35 000 оп./мес | КЕЙС |
| Разбирается службой | 10 000 оп./мес (29 %) | КЕЙС |
| Очередь копит | 25 000 оп./мес | производное |
| Средний разбор | 12 мин/операция | КЕЙС |
| ФОТ службы | 45 млн ₽/год, 25 чел. | КЕЙС |
| Стоимость минуты разбора | 31,2 ₽/мин | производное |
| Стоимость разбора 1 операции сейчас | ≈ 375 ₽ | производное |
| Уходит на расследование | ~4 % (~400/мес) | КЕЙС |
| Приостановки честных клиентов | 600/мес, 450 снимаются, 120 жалоб | КЕЙС |
| Предписания надзора | 2 за год, устранение «месяцы» | КЕЙС |

Ключевая проблема процесса - не цена операции, а покрытие: разбирается меньше трети помеченного, приоритет по сумме, а не по риску. Главный рычаг - направить те же часы на более рисковые операции, а не удешевить разбор.

# 2. Денежный эффект (годовой)

| Источник | Расчёт | ₽/год | Моне- тизируем? |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Экономия труда на операцию | 10 000×12×12 мин × 30 % × 31,2 ₽ | 13 500 000 | Да |
| B. Рост доли подтверждённых | +30 % к доле эскалаций | - | Нет* |
| C. Более раннее выявление | качественный | - | Нет |
| D. Меньше приостановок/жалоб | 120×12 × 25 % × 8 000 ₽ | 2 880 000 | Да |
| E. Снижение рег. издержек | 2 × 25 % × 6 000 000 ₽ | 3 000 000 | Да |
| ИТОГО монетизируемый эффект |  | 19 380 000 |  |

* B и C намеренно не суммируем отдельной строкой, чтобы не считать эффект дважды: их ценность (меньше пропущенных схем) уже частично отражена в E. Эффект A трактуем не как сокращение ФОТ (штат не режем), а как +51 тыс. операций разбора в год тем же составом - прямой ответ на проблему покрытия.

# 3. Стоимость владения (TCO)

## CAPEX (разово, год 0) - 16 000 000 ₽

| Статья | ₽ |
| --- | --- |
| Интеграция с DWH / правилами / case-management | 4 000 000 |
| Проверочные наборы, разметка слабых следов (критично) | 2 000 000 |
| Подготовка данных + витрина признаков | 3 000 000 |
| Разработка сервиса скоринга + калибровка | 3 500 000 |
| Интерфейс ручного контура (доработка UI) | 2 000 000 |
| Безопасность / комплаенс-ревью, DPO, юристы (критично) | 1 500 000 |

## OPEX (ежегодно) - 10 400 000 ₽

| Статья | ₽/год |
| --- | --- |
| Инфраструктура (свой compute, данные в контуре) | 2 400 000 |
| Наблюдаемость (мониторинг, дрейф, backtest) | 1 200 000 |
| MLOps: обновления, регрессионные прогоны | 2 000 000 |
| Поддержка (SRE + аналитик качества модели) | 3 000 000 |
| Безопасность (эксплуатация, аудит доступов) | 800 000 |
| Резерв на миграцию / смену стека | 1 000 000 |

В TCO входят данные, ручной контур и эксплуатация, а не только вызовы модели. Внешнего API нет - банковская тайна и ПДн не покидают контур; это статья «свой compute».

# 4. Стоимость единицы и потока

| Метрика | Значение |
| --- | --- |
| Целевой поток скоринга | 420 000 операций/год |
| Стоимость 1 операции, год 1 (с CAPEX) | 62,9 ₽ |
| Стоимость 1 операции, устойчивый режим (CAPEX/2+OPEX) | 43,8 ₽ |
| Ручной разбор 1 операции (сейчас) | 375 ₽ |

Скоринг не заменяет разбор, а приоритизирует его: 44 ₽ за приоритизацию против 375 ₽ за разбор - экономика в том, чтобы дорогой человеческий разбор тратился на операции с высоким риском.

# 5. Сопоставление TCO и эффекта

|  | Год 1 | 2 года |
| --- | --- | --- |
| Эффект | 19,38 млн | 38,76 млн |
| TCO | 26,40 млн | 36,80 млн |
| Net | −7,02 млн | +1,96 млн |
| ROI за 2 года |  | ≈ 5 % |
| Окупаемость CAPEX (устойч. режим) |  | ≈ 21 мес |

Вывод по экономике: проект пограничный. Окупается только к концу второго года и только если критичные допущения подтвердятся. Прямой аргумент за пилот перед полным запуском - не за отказ и не за безусловный старт.

# 6. Чувствительность к критичным допущениям

| Сценарий | Эффект/год | Net за 2 года |
| --- | --- | --- |
| Базовый | 19,38 млн | +1,96 млн |
| Все критичные допущения −50 % | 9,69 млн | −17,42 млн |
| Без регуляторного эффекта (E=0) | 16,38 млн | −4,04 млн |
| Только экономия труда (D=E=0) | 13,50 млн | −9,80 млн |

Проект не выживает на одной экономии труда и чувствителен к регуляторному эффекту. Пилот обязан измерить precision очереди и динамику жалоб - то, от чего зависит знак результата.

# 7. Список допущений (источник и критичность)

| # | Допущение | Значение | Источник | Критично? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Экономия времени на операцию | −30 % | ОЦЕНКА / аналогия | ДА |
| 2 | Время идёт на разбор очереди, не на сокращение ФОТ | - | КОНТЕКСТ | ДА |
| 3 | Рост доли эскалаций (precision) | +30 % отн. | ОЦЕНКА | нет |
| 4 | Снижение числа жалоб | −25 % | ОЦЕНКА | ДА |
| 5 | Стоимость одной жалобы | 8 000 ₽ | ОЦЕНКА | ДА |
| 6 | Стоимость устранения предписания | 6 000 000 ₽ | ОЦЕНКА | ДА |
| 7 | Снижение частоты предписаний | −25 % | ОЦЕНКА (сильное) | ДА |
| 8 | CAPEX интеграции/данных/UI | 16 млн | ОЦЕНКА | ДА |
| 9 | OPEX эксплуатации | 10,4 млн/год | ОЦЕНКА | ДА |
| 10 | Свой compute, без внешнего API | - | КОНТЕКСТ | ДА |
| 11 | Стоимость минуты = ФОТ / разобранный объём | 31,2 ₽/мин | производное | ДА |
| 12 | Целевой поток = весь помеченный объём | 420 тыс/год | КЕЙС | нет |

## Что оценить нельзя честными цифрами

- Денежная величина «раннего выявления» (эффект C) - нет данных о сумме предотвращённого ущерба на одну раньше пойманную схему.

- Репутационный эффект от снижения жалоб сверх прямого оттока.

- Точная величина рег. издержек: «месяцы работы» в кейсе не оцифрованы - 6 млн за предписание взято оценочно и является самым влиятельным допущением.